Документ Vision&Scope

Для

приложения CityFest Guide

Версия 1.0

Подготовил Ионов Максим

5.03.2026

Содержание

Содержание	ii

История версия	ii

1.	Бизнес-требования	1

1.1.	Бэкграунд	1

1.2.	Бизнес-возможность	1

1.3.	Бизнес-цели и задачи	1

1.4.	Критерии успеха	1

1.5.	Обозначение видения	1

1.6.	Бизнес-риски	2

1.7.	Business Assumptions and Dependencies	2

2.	Scope and Limitations	2

2.1.	Major Features	2

2.2.	Scope of Initial Release	2

2.3.	Scope of Subsequent Releases	2

2.4.	Limitations and Exclusions	3

3.	Business Context	3

3.1.	Stakeholder Profiles	3

3.2.	Project Priorities	4

3.3.Deployment Considerations

- Бизнес-требования

1.1 Бэкграунд

Event-агентство господина Иванова специализируется на организации и проведении разных типов мероприятий. Идея создать приложение CityFest Guide пришла из-за разрозненности информации о потенциально интересных событиях в жизни города - как крупных, так и локальных. Потенциальные клиенты - любые жители города, которые интересуются его жизнью и активностями.

  - Бизнес-возможность

При фактически насыщенной жизни города с множеством мелких и крупных событий, всё ещё поступают жалобы на неудобность представления информации о грядущих мероприятиях - часто их анонсы публикуются в разных источниках, что делает затруднительным отслеживание и запоминание дат и другой информации, а существующие агрегаторы либо неудобны в использовании, либо пропускают менее масштабные мероприятия. На этом фоне явно заметно отсутствие приложения, которое бы объединяло информацию о городских событиях разных типов и служило умным помощником. Подобный сервис мог бы быть популярен среди активных, платёжеспособных горожан, стремящихся насытить свою жизнь разнообразными событиями, и бы совпадал бы с целью event-агентства господина Иванова (сближать людей), и с его стратегией на ближайшие несколько лет (активное развитие и расширение возможностей и базы клиентов).

1.3 Бизнес-цели и задачи

Бизнес-цель event-агентства господина Иванова - объединять людей и делать общество более сплочённым. Бизнес-задача - разработать и выпустить приложение в виде MVP во все основные магазины приложений в течение 3 месяцев с текущего момента, в течение 12 месяцев с текущего момента - набрать 1 млн пользователей.

1.4 Критерии успеха

- разработано и выпущено приложение в виде MVP во все основные магазины приложений за 3 месяца с текущего момента

- за 6 месяцев с текущего момента - набрать 1 млн пользователей.
	Запрос потребителя и рынка

Продукт должен служить умным, комплексным и удобным помощником в поиске и отслеживании событий, предоставляющий также своим пользователям уверенность в том, что они не пропустили ни одно желанное ими мероприятие в городе.

1.5 Бизнес-риски

Стратегические - есть небольшая вероятность, что уже существующие агрегаторы афиш могут внедрить схожий функционал и разнообразие мероприятий в свои сервисы, однако, так как обозначенные выше проблемы с подобными приложениями существуют довольно давно, данный вариант развития событий не является вероятным.

Операционные риски - могут возникнуть, если команда разработки не будет придерживаться норм физической и информационной безопасности. Учитывая опыт команды - маловероятно.

Регуляторные риски вряд ли будут иметь место, т.к. речь не идёт о какой-либо спорной или опасной тематике приложения.

Финансовые риски - о них представителями event-агентства господина Иванова сообщено не было, так что могут быть возможны лишь риски перерасхода бюджета проекта.

2 Видение

2.1 Изложение видения

Видение проекта представлено в виде шаблона из George Moore - Crossing the Chasm

Для активных жителей города,

Которые хотят быть в курсе всех городских событий

CityFest Guide - это приложение,

Которое агрегирует все мероприятия и выступает умным помощником в их просмотре, выборе подходящих вариантов и уведомлении о предстоящих событиях

В отличие от текущих агрегаторов афиш и отдельных постов в разных мессенджерах
Данный проект будет предоставлять полную картину мероприятий города в одном месте и предлагать различные умные инструменты для оповещения и индивидуального поиска подходящих пользователю событий

2.2 Основные функции и особенности

- Предоставление расписания событий на ближайшее время, которое будет включать как крупные, так и локальные мероприятия города

- Настройки поиска, которые пользователь может корректировать, чтобы просматривать только подходящие для него события

- Функция покупки билетов на мероприятия

- Умная система рекомендаций, предоставляющая пользователю события, похожие на те, которые он раньше посещал и опирающаяся на вышеупомянутые настройки поиска

2.3 Предположения и зависимости

Вполне вероятно, что продукт быстро наберёт популярность при должном продвижении, т.к. на данный момент отсутствуют прямые аналоги вышеописанного проекта, либо они существенно более ограничены в своём функционале. Однако на первых этапах распространения приложения могут возникнуть трудности с убеждением организаторов мероприятий в связи с потенциальным нежеланием некоторого их числа дублировать информацию в сервис CityFest Guide и брать его во внимание, однако мала вероятность, что таких организаторов окажется большинство.

Успех продукта будет отчасти зависеть от скорости, с которой организаторы будут переходить в CityFest Guide, и, возможно, от того, насколько быстро более крупные и популярные агрегаторы афиш будут перенимать особенности данного проекта и интегрировать их в свои сервисы с уже устоявшейся базой пользователей (если эти платформы в принципе заинтересуются подобной инициативой). Стоит учитывать, что популярность проекта на ранних стадиях также будет отчасти определяться степенью интенсивности продвижения CityFest Guide - онлайн-реклама, упоминание на физических афишах событий и др.

3 Масштаб и ограничения

3.1 Масштаб изначального релиза

При разработке MVP должны быть реализованы следующие функции:

- Представление списка событий

- Система поиска мероприятий по разным критериям

- Функция покупки билета на мероприятие

- Простая система рекомендаций(без алгоритмов машинного обучения)

3.2 Масштаб последующих релизов

- Улучшенная система рекомендаций(с алгоритмами машинного обучения)

- Корректировки на основе обратной связи

- Интеграция с другими сервисами(приложение для заказа еды на мероприятие, приложение Google Maps для построения маршрута и показа локации события и др.)

3.3 Ограничения

При том, что в CityFest Guide на определённом этапе появится система рекомендаций на основе машинного обучения, в приложении не будет реализовано других функций, связанных с искусственным интеллектом(чат-бот, генерация предложений по мероприятиям и т.д.). В проект также не входят социальные функции(взаимодействие между пользователями).

4. Бизнес-контекст

4.1 Профили стейкхолдеров

Построим их по критериям - ценность для проекта, отношение к продукту, главные интересы, ограничения

Топ-менеджмент

Ценность для проекта - организация работы на высшем уровне

Отношение к продукту - заинтересованы в нём, т.к. инициировали саму идею его создания

Главные интересы - увеличение прибыли, расширение компании, большая популярность сервиса CityFest Guide и самого event-агентства.

Ограничения - ограниченные финансовые вложения в проект

Менеджмент среднего звена

Ценность для проекта - более конкретная и приближенная к командам организация деятельности

Отношение к продукту - нейтральное

Главные интересы - заработная плата, разработка и включение в портфолио успешного проекта

Ограничения - нет

Команда разработки

Ценность для проекта - реализация сервиса CityFest Guide

Отношение к продукту - нейтральное

Главные интересы - заработная плата, разработка и включение в портфолио успешного проекта.

Ограничения - размер команды(30 человек)

Потенциальные пользователи

Ценность для проекта - прибыль с рекламы, увеличение аудитории сервиса

Отношение к продукту - положительное, целевая аудитория будет заинтересована

Главные интересы - сделать поиск, выбор, планирование и посещение событий в городе более простым и доступным

Ограничения - большинство пользователей не готово платить за базовые функции в приложении(по крайней мере на ранних этапах использования), некоторой части потенциальной аудитории не будет хотеться/будет некомфортно переходить на новую для себя площадку(поэтому данный переход должен пройти для них максимально понятно и плавно)

4.2 Приоритеты проекта

|  | Ограничение | Ведущий фактор | Степень свободы |
| --- | --- | --- | --- |
| Сроки |  |  | X |
| Качество |  | X |  |
| Особенности |  | X |  |
| Команда |  |  | X |
| Стоимость | X |  |  |

4.3 Среда функционирования

Особенности среды функционирования

- Все пользователи находятся в одном городе - соответственно, в одной временной зоне

- Пользователи могут воспользоваться приложением в любое время дня

- Данные, необходимые для функционирования приложения, будут храниться на арендованных серверах - скорее всего, в одном месте, в том же городе

- Т.к. данные хранятся на серверах в том же городе, необязательно высчитывать конкретное максимальное время на ответ

- Пользователи могут быть терпимы к несущественным сбоям сервиса, так как приложение такого характера обычно не используется для быстрого вычисления пользователем чего-либо

- Требования по защите данных - усиленные, т.к. через данное приложение пользователи могут совершать покупки билетов, что предполагает особое внимание к защите чувствительных платёжных данных